19 avril :
- Création de la base de données
- Charte graphique
- Mise en place de la structure MVC, POO,
- Connexion et inscription utilisateur.
- Page d’index avec apparition des catégories avec un maximum de 4 articles par catégorie.
- Création du profil avec modification d’informations et une page détaillée de l’article.

20 avril
- Changer le statut d’un article si réservé
- Création des dates de départ et de retour, et cela ce stock dans la table de prêt.
- Quelques problèmes au niveau des dates, ce qui m’a bloqué, mais j’ai réglé les problèmes en changeant les paramètres de la colonne en DATE.

21 avril
- Gestion création des tableaux de prêt et historique en JS
- Rendre le livre
- Gestion des dates
- Alerte si un livre est en retard

22 avril
- Création de la page allArticle avec la création par JS
- Recherche par filtre en fetch

23 avril
- CRUD User admin
- Avancement du CRUD article

24 avril
- Finalisation des fonctionnalités restantes
A noter : Vu le timing qu’il me reste, je ne pourrai pas faire la sauvegarde de la base de données. Je ne connais pas et à part un powershell à exécuter, je ne sais pas comment faire en PHP.
La personnalisation d’affichage en fonction de l’admin ne peut être faite non plus dans les temps impartis, car je dois revoir toute ma base de données et toute les requêtes (il me faut au moins 2 jours entiers, journée et soir compris pour la faire).

25 avril
- CSS de toutes les pages
- Zone d’impression pour la carte adhérente

26 avril
- Finalisation des fonctions d’impression
- Finalisation CSS,
- Bannière
- Mise en page, au propre, du rapport journalier, Charte graphique
- Essayer de faire marcher le site sur le serveur de Lionnel, mais incompatible avec la méthode utilisé

27 avril
- Essayer de trouver une solution de portage du site
- refonte de la BDD
- Sauvegarde automatique en cron de la bdd à 22h
- Avancement de la fonction de personnalisation

28 avril
- Déployer le site sur internet
- Refait le MCD et MLD
- Mise au propre rapport journalier et charte

Heures de travail au 27 avril = 128 heures sur le domaine applicatif